**附录2：开发进度周报**

**外卖管理系统项目工作周报（第 1 周）**

（2024年11月7日 - 2024年11月14日）

**一、本周工作总结**

| **编号** | **工作任务** | **负责人** | **交付件** | **状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工作内容1** | | | | |
| 1 | 需求分析 | 需求人员,项目经理 | 需求分析文档 | 完成 |
| **主要工作内容2** | | | | |
| 2 | 需求评审 | 项目经理,质保人员 | 需求评审文档 | 完成 |
| **主要工作内容3** | | | | |
| 3 | 风险评估与应对策略 | 项目经理,质保人员,需求人员 | 风险评估与应对策略文档 | 完成 |
| **主要工作内容4** | | | | |
| 4 | 总体设计 | 设计人员,项目经理 |  | 进行中 |

**二、待解决问题或风险**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **问题描述** | **类别** | **解决措施** | **负责人** | **解决状态** |
| **1** | 无 |  |  |  |  |
| **2** | 无 |  |  |  |  |
| **3** | 无 |  |  |  |  |

**三、下周工作计划**

| **编号** | **工作任务** | **负责人** | **交付件** | **需要达到的状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工作内容1** | | | | |
| 1 | 总体设计 | 设计人员,项目经理 | 总体设计文档 | 完成 |
| **主要工作内容2** | | | | |
| 2 | 总体设计评审 | 测试人员,开发人员,设计人员,项目经理,质保人员 | 总体设计评审文档 | 完成 |
| **主要工作内容3** | | | | |
| 3 | 概要设计 | 设计人员,项目经理 | 概要设计文档 | 完成 |
| **主要工作内容4** | | | | |
| 4 | 概要设计评审 | 测试人员,开发人员,设计人员,项目经理 | 概要设计评审文档 | 完成 |