**附录2：开发进度周报**

**外卖管理系统项目工作周报（第 2 周）**

（2024年11月14日 - 2024年11月21日）

**一、本周工作总结**

| **编号** | **工作任务** | **负责人** | **交付件** | **状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工作内容1** | | | | |
| 1 | 总体设计&概要设计 | 设计人员,项目经理 | 总体&概要设计文档 | 完成 |
| **主要工作内容2** | | | | |
| 2 | 总体设计&概要设计评审 | 项目经理,质保人员 | 总体&概要设计评审文档 | 完成 |
| **主要工作内容3** | | | | |
| 3 | 系统详细设计&架构设计 | 项目经理,设计人员 | 系统详细设计&架构设计文档 | 完成 |
| **主要工作内容4** | | | | |
| 4 | 模块设计&黑盒测试用例设计 | 设计人员,测试人员,项目经理 | 模块设计&黑盒测试用例设计文档 | 完成 |
| **主要工作内容5** | | | | |
| 5 | 系统架构设计评审 | 质保人员,项目经理 | 系统架构设计评审文档 | 完成 |
| **主要工作内容6** | | | | |
| 6 | 测试用例评审 | 质保人员,项目经理 | 测试用例评审文档 | 完成 |

**二、待解决问题或风险**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **问题描述** | **类别** | **解决措施** | **负责人** | **解决状态** |
| **1** | 无 |  |  |  |  |
| **2** | 无 |  |  |  |  |
| **3** | 无 |  |  |  |  |

**三、下周工作计划**

| **编号** | **工作任务** | **负责人** | **交付件** | **需要达到的状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工作内容1** | | | | |
| 1 | 用户端开发 | 开发人员 | 用户端开发代码 | 完成 |
| **主要工作内容2** | | | | |
| 2 | 配送员端开发 | 开发人员 | 配送段开发代码 | 完成 |